Informe de Avance #4	Período: 01/11/2014 – 14/12/2014
Emitido por: Pablo Germán Perrone

Participantes del Período
Germán Giró	Director de proyecto
Pablo Germán Perrone	Analista Programador
Federico Luna	Desarrollador/Arquitecto
Cristian Taibbi	Tester

Objetivos
Presentar informe de actividades realizadas para la Etapa D: “Desarrollo de módulo Declaración Jurada Mensual y de Oficio”

Resumen de Estado
Describimos en forma general las actividades realizadas para la etapa D, para la incorporación de una nueva funcionalidad de Declaración Jurada Web configurable por Recurso y especializable por municipio. / Descripción general de las actividades realizadas / Análisis y diseño / Revisión casos de varios municipios y ordenanzas tributarias / Diseño DDJJ Web de Recurso Autoliquidable / Diseño DDJJ Web Determinativa de Oficio de Recurso Autoliquidable / Desarrollo de componentes de metadatos para adaptar al esquema multi municipio / Definición de interfaz para especializar comportamiento especifico por municipio (fuera de los casos configurables) – DeclaracionJuradaApi / Desarrollo de nuevo módulo de configuración del recurso / Adaptación Mantenedor de Recursos -> Opciones Autoliquidables / Modificaciones en entidades RecConADec, RecConADecVal / Modificaciones sobre relación TipoAlícuota/Recurso / Mantenedor de Recurso Autoliquidable: Revisar navegación del RecConADec al RecConADecVal y al ValUnRecConADe / Desarrollo de nuevo módulo para carga de DDJJ y DDJJ de oficio con lógica expuesta / Desarrollo DDJJ Web de Recursos Autoliquidables / Nuevo submódulo "Declaración Jurada" en módulo "Gestión de Deuda" (GdeDeclaracionJuradaManager, GdeDeclaracionJuradaServiceHbmImpl) / Generación de Api utilitaria para ejecución de Cálculo e determinación por Lógica expuesta en javascript (DecJurJSAPI) / Generación de Cálculo ejemplo en javascript (calc_ddjj.js) / Nueva sección para declarar atributos adicionales según configuración / Habilitación y desarrollo de secciones para Importes Adicionales (Ej: Por publicidad, Fondos, etc) / Habilitación y desarrollo de secciones para imputación de Retenciones, Saldos a Favor y Pagos Adicionales / Impresión de DDJJ estándar / Procesamiento de DDJJ e impacto sobre la cuenta corriente / Desarrollo DDJJ Web Determinativa de Oficio de Recursos Autoliquidables / Se incluye dentro de la funcionalidad de DDJJ las particularidades y modificaciones para el uso como tipo "Determinación de Oficio" / Modificaciones y consideraciones adicionales sobre el procesamiento de las DDJJ / Desarrollo DDJJ Masiva de Recursos Autoliquidables / Desarrollo nueva opción de DDJJ Masiva / Sección especial para atributos en múltiples periodos / Secciones especiales para Retenciones y Saldos a Favor para múltiples periodos / Administrar Orden de Control, Determinación de Ajustes utilizando DDJJ Masiva como Determinación de Oficio / Modificaciones en la determinación de ajustes en OCF a para utilizar DDJJ Masiva / Modificaciones en la aprobación de OCF para procesar las Determinaciones de Oficio generadas e impactar los ajustes. / Pruebas Unitarias del módulo y generación de documentación / Ejecución de pruebas unitarias sobre las nuevas funcionalidades considerando diferentes casos / Corrección de bugs detectados en pruebas / Generación de Manual de Configuración del Módulo / Generación de Manual de Uso de DDJJ Web / Generación de Manual de Uso de Determinación de Oficio / Generación de Manual de Uso de DDJJ Masiva

Conclusiones
Se realizó el diseño y desarrollo del nuevo módulo de DDJJ, Determinación de Oficio y DDJJ Masiva. / Se generaron varios casos de ejemplo sobre distintas ordenanzas municipales. Por ejemplo se realizaron y probaron versiones para Río Tercero (Córdoba), Paraná, Nogoyá y Villaguay (Entre Ríos), Morón (Buenos Aires) / El módulo desarrollado permite una amplia configuración y adaptación en función de las necesidades del Municipio. / Se generaron manuales de uso y una guía de configuración del módulo.